诗花雅送 · 项目进展总结

Poetic Flora Advisor — Phase 1 Data Engineering

更新日期：2026年3月

# 一、项目概述

本项目目标是构建一套高质量的中国古典花卉诗词数据集，用于后续的智能推荐系统（"诗花雅送"）开发。数据来源为原始 Markdown 文件 flower_poems.md（19,173行），包含按月份和花卉分类的古典诗词及赏析。

| 项目名称 | 诗花雅送 · Poetic Flora Advisor |
| --- | --- |
| 当前阶段 | Phase 1：数据工程与质量控制 |
| 数据来源 | flower_poems.md（古典诗词原始文本） |
| 当前数据集 | poems_dataset_v5.csv（999条诗词，Patch1已修正月份） |
| 代码仓库 | github.com/rzhang4ai/poem-flower-recommend |
| 工作设备 | Intel MacBook Pro（主力开发）+ Mac Mini M4（标注审核） |

# 二、Phase 1 工作进展

## 2.1 数据提取脚本（build_dataset_v4.py）

从 flower_poems.md 自动解析提取结构化字段，核心逻辑包括：

- 朝代·作者识别：使用正则表达式匹配「朝代·作者」格式，支持格式A（朝代在前）和格式B（词牌+朝代·作者）

- 月份提取：识别正月至十二月标题，新增「月份数字」列（1-12）便于排序

- 花名标准化：基于原书《花名索引》建立白名单（80+主条目 + 别名映射），精确匹配替代启发式猜测

- 正文/赏析提取：使用分段分析器（is_poem_line）区分诗句与赏析文本

## 2.2 提取质量迭代记录

| 版本 | 总条目 | 正文空缺 | 朝代错误 | 花名唯一值 | 未知花卉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1（原始） | 976 | 250 (25.6%) | 83 (误匹配) | 644个（含诗名） | 大量 |
| v2 | 999 | 266 (26.6%) | 0 | 73个 | 0 |
| v4 | 999 | 10 (1.0%) | 0 | 73个 | 0 |
| v5（当前） | 999 | 10 (1.0%) | 0（Patch1修正月份） | 73个 | 0 |

# 三、主要问题与解决方案

## 3.1 数据提取层

| 问题 | 根本原因 | 解决方案 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正文空缺 266条 | is_poem_line()用40字阈值，多行诗超限被误判为赏析 | 改用分段分析：avg≤8字/段、max≤12字判为诗句 | 空缺从266→10条（96%修复率） |
| 花名 644个乱值 | 启发式猜测标题，诗名/词牌名混入花名列 | 引入原书《花名索引》白名单精确匹配 | 644→73个标准花名，0条未知 |
| 朝代错误 83条 | 朝代白名单缺失，花名/赏析内容混入朝代字段 | 增加 KNOWN_DYNASTIES 精确白名单过滤 | 误匹配从83→0条 |
| #前缀内容行 | MD源文件部分内容行意外带#前缀 | 检测并剥离#前缀后继续提取正文 | 约7条额外恢复 |
| 词序混入赏析 | 词的散文小序被误判为赏析，导致正文丢失 | 检测≤3行分析内容后出现诗行时重置状态 | 批量修复词作正文提取 |

## 3.2 Patch 机制

针对批量字段错误，采用独立 Patch 脚本而非重新运行主提取脚本，好处是：改动可追溯、可复用、不影响已人工校正的字段。

| build_dataset_v4p1.py | ID 7–166（共160条）月份误标「十一月」→「正月」，月份数字同步更新 |
| --- | --- |

## 3.3 剩余待解决问题

- ✅ 已修正：ID 7–166 共160条月份误标为「十一月」，Patch1已批量修正为「正月」

- 正文仍空缺 10 条：MD源文件格式极端异常，需人工手动补录（约10分钟）

- 21条重复条目：同一诗名+作者出现多次，需人工确认是否为同名异诗

- 赏析混入正文：部分条目赏析字段包含额外诗文内容，需审核拆分

# 四、数据审核工具（review_tool.py）

基于 Flask 构建的本地 Web 审核界面，支持团队协作分工审核。

## 4.1 主要功能

- 月份导航：左侧12个月份进度栏，显示每月审核进度

- 列宽拖拽：表格列宽可鼠标拖拽调整，类似 Excel

- 正文/赏析完整显示：表格内直接展示全文，无需点击展开

- 批量操作：全选当前月份 → 批量通过/标记，键盘快捷键 A/F

- 新建行：发现赏析混入诗文时，点「＋行」新建空白行，继承月份和花名

- 删除行：新建行如有误操作可点「✕」删除（有内容需二次确认）

- 所有字段可编辑：点开右侧抽屉可编辑诗名、朝代、作者、花名、月份、正文、赏析、备注

- 独立保存：每位审核员保存为独立文件（_reviewed_姓名.csv），避免冲突

- 合并功能：python review_tool.py --merge 自动合并，冲突写入 _conflicts.csv

## 4.2 启动命令

python review_tool.py --csv poems_dataset_v4.csv --reviewer "Zhang Rui" --port 8080

浏览器打开：http://127.0.0.1:8080

# 五、开发环境与工程设置

## 5.1 项目结构

| 文件/目录 | 说明 |
| --- | --- |
| build_dataset_v4.py | 数据提取主脚本（flower_poems.md → poems_dataset_v4.csv） |
| build_dataset_v4p1.py | Patch脚本：批量修正月份误标（v4 → v5） |
| review_tool.py | 数据审核 Web 工具 |
| flower_poems.md | 原始诗词数据（19,173行 Markdown） |
| 花名索引.md | 花名白名单来源（原书索引扫描） |
| requirements.txt | Python 依赖（flask, pandas） |
| .gitignore | 排除 CSV、虚拟环境、Obsidian配置 |
| poems_dataset_v5.csv | 【不进 Git】当前审核用数据集，走 Google Drive 共享 |

## 5.2 环境配置

- Python 虚拟环境：flower_env（Intel Mac 和 Mac Mini 各自独立创建）

- 依赖：flask 3.1.x、pandas 3.0.x

- Git 仓库：github.com/rzhang4ai/poem-flower-recommend

- SSH Key：Intel Mac 和 Mac Mini 各有独立 SSH Key 均已添加至 GitHub

# 六、下一步计划

## Phase 1 剩余（数据质量）

- 人工审核全部 999 条数据（按月分工，使用 review_tool.py）

- 手动补录 10 条正文空缺

- 确认并处理 21 条重复条目

- 赏析混入正文的条目进行拆分新建

## Phase 2（待启动）

- NLP Pipeline：分词、词性标注、意象提取

- 花卉语义标签体系建立

- 推荐算法设计与实现（M4 GPU 加速）

- 前端展示界面开发

诗花雅送 · 愿古典之美，借数字之翼得以传扬